Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Красный Городок»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04   мая  2018 года                                     	               №  23

д. Красный Городок

Об внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Красный Городок» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок» (Прилагается).

- Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения «Деревня Красный Городок».

Глава администрации

сельского поселения

«Деревня Красный Городок»                                                       Д.М. Выходов

Приложение  к

Постановлению  администрации

сельского поселения

«Деревня Красный  Городок»

№___ от ____________ г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры

сельского поселения  «Деревня Красный Городок»»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план сельского поселения «Деревня Красный Городок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик и разработчик Программы, их местонахождение | Администрация сельского поселения «Деревня Красный Городок», Калужская область, Ферзиковский район, д. Красный Городок ул. Коммунаров д. 12 «В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Красный Городок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Программа устанавливают перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2026 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 15,8 |  | 19,0 | 20,0 |  | 21,0 | 22,0 |  | 23,0 |  | 25,0 |
| Количество построенных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | _ |  | 1280 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 5000 |
| Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км. | _ |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
| Установка дорожных знаков | Шт. | _ |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| Паспортизация дорог | 1 дорога | _ |  | _ | _ |  | _ | _ |  | _ |  | 2 |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Красный Городок»; - строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (Источник финансирования – бюджет сельского поселения «Деревня Красный Городок», областной бюджет) | Год |  | Всего тыс. руб. |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Районный бюджет |  | Областной бюджет |  |
|  | 2017 |  | 829 |  |  | 764,04 |  |  | 65,0 |  |  |  |
|  | 2018 |  | 300 |  |  | 235,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 300 |  |  | 235,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 300 |  |  | 235,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 300 |  |  | 235,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |
|  | 2022-2026 |  | 1000 |  |  | 675,0 |  |  | 325,0 |  |  |  |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок».

Анализ положения в структуре пространственной организации муниципального района, анализ положения поселения, в структуре пространственной организации.

Территория сельского поселения «Деревня Красный Городок» (далее – сельское поселение) входит в состав территории муниципального района «Ферзиковский район», занимает юго-восточное положение  территории Ферзиковского муниципального района Калужской области. Административный центр, д. Красный Городок , расположен в 35 км  от  районного центра Ферзиково. Расстояние до областного центра по автодорогам 14 км. Сельское поселение граничит с г. Калуга, сельскими поселениями «Село Грабцево», «Деревня Бебелево», «Село Авчурино. На территории  поселения расположено шесть  населенных пунктов: д. Красный Городок, д. Натальино, д. Угрюмово, д. Городня, д. Тиньково, д. Перцево. Кроме того на территории сельского поселения находятся садоводческие товарищества «Заря», «Родник», «Фруктовый сад», «Газовщик», «Горняк»

Территория сельского поселения «Деревня Красный Городок» -  1511 га

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 1 511 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 989,3 | 65 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 288,8 | 19 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 46,5 | 3 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 164,5 | 11 % |
| 6 | Земли водного фонда | 21,9 | 2 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

Территория населенных пунктов - наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения «Деревня Красный Городок». Именно на ней расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения). В населенных пунктах проживает все население сельского поселения «Деревня Красный Городок».

На территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» проживает (2016 г.) – 841 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным.

Плотность населения в сельском поселении -  841:15,11=55,66 чел/ км2. Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют возможности для их дальнейшего развития при постоянной  численности населения.

На территории поселения протекают река Ока и ее приток Калужка, Реки Городенка и Сельня.

Территория поселения характеризуется достаточной транспортной освоенностью. Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с областным центром и районным центром  осуществляются автомобильным транспортом.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок». Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения «Деревня Красный Городок», поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков неотремонтированных. Учитывая вышеизложеное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете сельского поселения «Деревня Красный Городок» эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются автомобильным  транспортом.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры  тесно связаны с реконструкцией и модернизацией транспорта, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной протяженностью и низким техническим уровнем дорог.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Тип покрытия | Мосты шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Калуга-Ферзиково» | 2,1 | асфальт |  |
|  | Калуга-Красный Городок» | 3,4 | асфальт |  |

Автомобильные дороги местного значения (в границах сельских и городских поселений)

| №п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП «Деревня Красный Городок» |  | 7,02 |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Коммунаров в д. Красный Городок |  | 0,45 | асфальт |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в д. Красный Городок |  | 0,45 | Щебень |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Южная в д. Красный Городок |  | 0,25 | асфальт |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Новоселов в д. Красный Городок |  | 0,2 | асфальт |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Полевая д. Красный Городок |  | 0,2 | асфальт |
| 6 | Автомобильная дорога в д. Натальино |  | 1,5 | асфальт Щебень |
| 7 | Автомобильная дорога в д. Городня |  | 1,5 | Щебень |
| 8 | Автомобильная дорога в д. Угрюмово |  | 1,0 | Щебень |
| 9 | Автомобильная дорога в д. Тиньково |  | 0,8 | Щебень |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в д. Перцево |  | 0,2 | Щебень |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Лесная в д. Перцево |  | 0,47 | Щебень |

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

По степени транспортной обеспеченности территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» объектами местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

-наиболее благоприятные  - шириной до 100 м от автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

-благоприятные  - на расстоянии от 100 до 500 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

-относительно благоприятные – на расстоянии от 500 до 1000 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны.

Отдельно оценена транспортная обеспеченность территории земель сельскохозяйственного назначения поселения полевыми дорогами (в целях организации транспортного доступа до мест приложения труда в сельскохозяйственной отрасли). Эти территории включены в состав условно благоприятных - на расстоянии от 500 до 1000м автодорог вне категорий без покрытия по обе стороны.

Оценка доступности населенных мест и мест приложения труда объектами транспортной инфраструктуры показывает, что существующие объекты капитального строительства местного значения размещены наиболее оптимальным образом.

В пределах минимальной доступности (до 2 км) могут быть размещены новые места приложения труда, предусмотренные генеральным планом сельского поселения «Деревня Красный Городок».

Объекты транспортной инфраструктуры населенного пункта обеспечивают доступность к территориям площадью: 3,5 км2 (зона, наиболее благоприятная по транспортной обеспеченности), 5,6 км2 (зона, благоприятная по транспортной обеспеченности), 6,1 км2 (зона, относительно благоприятная по транспортной обеспеченности).

Коэффициенты транспортной доступности для упомянутых зон составляют соответственно: _______0,06; ________0,36;_______ 0,77 (без учета полевых дорог).

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей. Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог районного значения. Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Основные автодороги сельского поселения соединяют его крайние точки на западе и востоке и связывают населенные пункты с соседними поселениями. Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и  модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014 и истекший период 2016 года отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между  райцентром и областным центром организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в плиточном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

На протяжении последних лет заметна тенденция к увеличению строительства жилых домов в населенных пунктах поселения. В связи  с этим возникает необходимость в строительстве новых дорог. Это особенно наблюдается в поселениях д. Красный Городок и в д. Перцево. Так же на  территории муниципального образования просматривается рост   числа автомобилей. Основной прирост этого показателя осуществляется за счѐт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. На 01.01.2017 года количество грузовых автомобилей составляет около 40, легковых около 270. Кроме того транспортная ифраструктура используется так же большим количеством лиц, имеющих на территории поселения дачные дома.    Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется в пределах стоянок  предприятий и на придомовых участках жителей поселения. На данный момент организации коллективных гаражей, а так же  стоянок  не требуется.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус. Автобусное сообщение с г. Калуга осуществляется до дер. Красный Городок, Городня и Угрюмово маршрутным автобусом  № 42 до дер. Перцево  и Тиньково маршрутным автобусом  № 41	. Прямое автобусное сообщение с  районным центром имеется только от дер. Перцево.

В поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года. Недельная неравномерность выражается в изменении исходящих в входящих потоков в пред и после выходные дни недели и утренние часы первого рабочего дня недели.

Расстояния между д. Красный Городок  и населенными пунктами.

Таблица 1.

| Населенные пункты | Расстояние до д. Красный Городок , км |
| --- | --- |
| Натальино | 0,15 км |
| Городня | 0.8 км |
| Угрюмово | 1,8 км |
| Тиньково | 7 км |
| Перцево | 8,1 км |

Населенные пункты  сельского поселения «Деревня Красный Городок» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселениях являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Названия улиц присутствует  в  д. Красный Городок, Натальино, Городня, Тиньково и Перцево. В д. Угрюмово существует  только нумерация жилых домов.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта через населенные  пункты поселения отсутствует.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Деревня Красный Городок».

| №п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29 244 832 ОП МП -001 | Автомобильная дорога по ул. Коммунаров в д. Красный Городок | 0,45км |
| 2 | 29 244 832 ОП МП- 002 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в д. Красный Городок | 0,45 км |
| 3 | 29 244 832 ОП МП- 003 | Автомобильная дорога по ул. Южная в д. Красный Городок | 0,25 км |
| 4 | 29 244 832 ОП МП- 004 | Автомобильная дорога по ул. Новоселов в д. Красный Городок | 0,2 км |
| 5 | 29 244 832 ОП МП- 005 | Автомобильная дорога по ул. Полевая д. Красный Городок | 0,2 км |
| 6 | 29 244 832 ОП МП- 006 | Автомобильная дорога в д. Натальино | 1,5 км |
| 7 | 29 244 832 ОП МП- 007 | Автомобильная дорога в д. Городня | 1,5 км |
| 8 | 29 244 832 ОП МП- 008 | Автомобильная дорога в д. Угрюмово | 1,0 км |
| 9 | 29 244 832 ОП МП- 009 | Автомобильная дорога в д. Тиньково | 0,8 км |
| 10 | 29 244 832 ОП МП- 010 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в д. Перцево | 0,2 км |
| 11 | 29 244 832 ОП МП- 011 | Автомобильная дорога по ул. Лесная в д. Перцево | 0,47 км |
| 12 | 29 244 832 ОП МП- 012 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в д. Перцево | 0,16 км |
| 13 | 29 244 832 ОП МП- 013 | Автомобильная дорога по ул. Вишневая в д. Перцево | 0,2 км |
| 14 | 29 244 832 ОП МП- 014 | Автомобильная дорога по ул. Дачная в д. Перцево | 0,35 км |

Итого общая протяженность существующих дорог местного значения составляет 7,73 км

В связи с увеличением предоставляемых участков  под строительство индивидуального жилья, увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

На территории сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории сельского поселения «Деревня  Красный Городок» дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершений ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В рамках реализации Программы в сельском поселении на аварийно-опасных участках необходимо установить дорожные знаки в количестве 14 штук. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться: - координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; - реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих  устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Существующие дороги достаточны для обеспечения транспортной доступности населенных мест и мест приложения труда.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090  «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения «Деревня Красный Городок».

Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Строительство новых дорог районного значения и реконструкция существующих не предусмотрена схемой территориального планирования Ферзиковского муниципального района.

Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в таблице:

| №п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в том числе ремонт дорожного полотна |  |
| 1.1 | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 2. | Устройство парковок и автостоянок |  |
| 2.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 2.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |

Трассировка дорог и улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400  м.

Так как в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Красный Городок» в жилой застройке имеются  участки для содержания  и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянргого хранения индивидуального автотранспорта, размещение гаражей не требуется

- Первоочередные задачи программы:

Улично-дорожная сеть

- Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения;

- Увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок» необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий.

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает проектирование и капитальный ремонт дорог, предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Прогноз развития транспортной  инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  сельского поселения «Деревня Красный Городок», а также по соглашению средства бюджетов других уровней.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог Программы формируется администрацией сельского поселения «Деревня Красный Городок» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Количество транспорта общего пользования к изменению не планируется

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах, движение пешеходов осуществляется по улично-дорожной сети.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя: - проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием на вновь проектируемых дорогах. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Красный Городок»;

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- приобретение и установка знаков дорожного движения.

Очередность реализации мероприятий

| Запланированные мероприятия | Планируемый год | Стоимость работ, тыс.руб | Ответственный орган |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание автомобильных лорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 2017 | 65,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт подъездной дороги до д. Тиньково | 2017 | 200,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Установка 2х дорожных знаков в дер. Красный Городок на ул. Коммунаров | 2017 | 25,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт участка дороги по ул. Лесная в д. Перцево | 2017 | 150,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт дороги по ул. Луговая в д. Красный Городок | 2017 | 200,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Паспортизация дороги по ул. Луговая в д. Красный Городок | 2017 | 39,00 |  | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |
| Устройство освещения в д. Городня | 2017 | 150,0 |  | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |
| содержание автомобильных лорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 2018 | 65,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Установка 2х дорожных знаков в дер. Крас ный Городок на ул Коммунаров | 2018 | 25,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт участка дороги по д. Тиньково | 2018 | 110,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт дороги по д.Натальино | 2018 | 100,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 2019г | 65,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт дороги по д. Угрюмово | 2019г | 90,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Устройство освещения в д. Перцево | 2019г | 30,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт дороги по ул. Южной д. Красный Городок | 2019г | 90,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Установкадорожного 2х знаков дорожного движения в дер. Перцево | 2019г | 25,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 2020г | 65,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Установка 2х знаков дорожного движения в дер. Красный Городок | 2020г | 25,00 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Устройство освещения в д. Угрюмово | 2020г | 110,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт участка дороги по д. Тиньково | 2020г | 100,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 2021г | 65,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Установка дорожного 2х знаков дорожного движения в дер. Перцево | 2021г | 25,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Ремонт дорог по д. Красный Городок | 2021г | 210,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 2022-2026 | 325,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |
| Содержание, ремонт, паспортизация, автомобильных дорог, ремонт освещения на территории сельского поселения 2022-2026 |  | 675,0 | Администрация СП «Деревня Красный Городок» |  |

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения «Деревня Красный Городок»  показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника финансирования предлагается подразумевать средства из бюджета сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

- Оценка уровня достижения каждого целевого показателя (индикатора) программы осуществляется по следующей формуле:

- Эn – уровень достижения n-го показателя программы, %;

Ифn – фактическое значение n-го показателя программы;

Ипn – плановое значение n-го показателя программы.

- Оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:

Э – показатель эффективности реализации программы, %;

Э1, …, Эn – уровни достижения каждого показателя программы;

m – количество показателей программы.

По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет 90 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет от 70 до 90 процентов;

- программа реализуется неэффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет менее 70 процентов.

Администрация сельского поселения «Деревня Красный Городок»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.

7. Предложение по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Красный Городок».

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения «Деревня Красный Городок» является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Красный Городок», повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.